如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2023〕55号

市政府办公室

关于印发《如皋市数字政府建设实施方案》

的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各相关部门和单位：

《如皋市数字政府建设实施方案》已经十八届市政府第十八次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

如皋市人民政府办公室

2023年5月19日

# 如皋市数字政府建设实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强数字政府建设的重大决策部署，根据《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《江苏省“十四五”数字政府建设规划》《江苏省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》《南通市数字政府建设实施方案》，全面推进我市数字政府建设，结合我市实际，围绕《“数字如皋”发展规划（2022-2025年）》总体框架，制定本实施方案。

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加快网络强国、数字中国建设的重要论述，聚焦营商环境、招商引资、城市更新、社会治理等重要领域，增强机遇意识和赶超意识，抢抓新一轮发展主动权，滚动推进一批数字政府建设项目，建成具有如皋特色的“数字化、智能化、一体化”数字政府新样板，充分发挥数字政府建设对数字经济、数字社会、数字生态的引领作用，促进经济社会高质量发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

- 二、基本原则

——政府引领，以人为本。强化政府在数字政府建设顶层设计、统筹协调、总体规划等方面的引领作用，加快数字化转型，聚焦政府决策增效、社会治理升级和民生服务提质，把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点。

——数据赋能、融合创新。加快大数据、人工智能、区块链等关键技术应用，推动创新共享大平台与共治大系统建设，破除信息孤岛，持续开展数据治理，实现数据按需共享、有序开放。

——打造特色，培育动能。立足如皋实际，聚焦产业协同发展、转型升级、公共服务、城市治理等重点领域，整体推进、重点突破、打造特色，充分发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，提高政府决策科学化水平和管理服务效能，催生经济社会发展新动能。

——可管可控，安全可靠。及时研判新技术应用带来的新安全问题，严格落实网络和数据安全法律法规制度，完善安全制度体系和技术防护体系，加强云网基础设施、信息系统和数据隐私安全保护。支持发展具有自主知识产权的信息安全产品和服务，确保安全可靠。

- 三、主要目标

到2025年，以“零边界”思维，构筑“五横五纵”大数据技术架构，形成“1134”数字如皋基本体系。加快实现政务服务“一网通办”、市域治理“一网统管”、政府运行“一网协同”，规上工业企业“智能化改造数字化转型”全覆盖。一批数字政府特色应用在数字决策、数字治理、数字服务、数字经济方面发挥重要作用，规上企业智能化改造及数字化转型初见成效。

具体目标是：“云”“网”“数”“用”“安”数字政府底座强健可靠，引领数字经济取得突破。数字政府特色应用场景达到10个，非涉密系统上云率达到100%，公共数据按需共享率、开放率达到100%，政务服务“一网通办”率达到100%。数字产业化和产业数字化水平显著提升，依托双碳平台及企业综合能源管控系统，推动企业降本增效、节能减排、优化提升、模式创新，实现企业管控一体化、生产运营一体化、业财一体化。数字经济产业成为推动我市经济社会高质量发展的重要引擎，重点企业关键工序数控化率达65%，经营管理数字化普及率超过82%，数字化研发设计工具普及率接近92%。

到2035年，以数字化驱动全市高质量发展的数字政府体系框架更加成熟完备，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。

四、主要任务

（一）构建智能集约的数字基础体系

1.优化全市城运“一朵云”。搭建全市城运云，为“数字政府”应用提供安全、稳定、可靠的混合云资源。持续推进本级非涉密政务信息系统迁移上云，新建、升级和改造的政务系统和数据存储全部上云。提升服务能力，推动城运云由基础资源支撑向自主安全、能力丰富的全栈云发展。（牵头单位：市委机要局、市市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

2.升级全市政务“一张网”。按照“横向到边、纵向到底”的要求，不断拓展政务外网覆盖面，实现各部门电子政务外网全覆盖。规范各部门互联网接入管理，部门非涉密业务专网全部归并整合至电子政务外网，全面提升我市政务网络运行保障水平。（牵头单位：市市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

3.完善全市政务数据“一平台”。持续优化升级市政务数据共享交换平台，健全政务数据目录统一管理、数据资源统一采集、数据资源统一发布、数据供需统一对接、数据资源统一治理、数据传输统一监测、数据应用统一推广等功能。根据统一部署，配合上级建设完善全市人口、法人、自然资源与地理空间、信用信息、电子证照等基础数据库和各类主题库、专题库。（牵头单位：市市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：市发改委、公安局、自然资源和规划局、行政审批局、市场监督管理局等有关部门和单位、各镇（区、街道））

4.夯实全市产业数据“一底座”。基于数字经济发展的业务需求，构建全市产业经济大脑，打造一批示范性应用，为宏中微观态势感知、专项工作决策研判、市场主体培育、优质企业挖掘、项目流程监管、招商引资工作等提供支撑。各部门积极配合、加强协同、互通共享、形成合力，持续汇聚企业发展数据、企业动态“画像”分析数据等，保障经济数据共享的及时性，发挥数据应用的价值成效，形成全市统一的经济治理协同数字化底座。建设政务涉税数据专题库、税源全链条管理平台，实现“以数治税”“以税资政”。以市政务数据共享交换平台为基础，探索跨部门、跨领域企业数据的安全流通和全生命周期处理模式，共同构建全市经济数据采集、流通、应用的自动化、智能化、常态化通道和工具，对全市产业数据资产不断沉淀积累，助力数字经济发展。（牵头单位：市发改委、市域社会治理现代化指挥中心、税务局；参与单位：市场监督管理局、行政审批局、商务局、自然资源和规划局等有关部门和单位、各镇（区、街道））

（二）构建开放共享的数字资源体系

1.持续推进政务数据开放共享。加强数据源头治理，整合业务信息系统，消除信息孤岛和数据壁垒，建立健全政务数据共享运行机制，加快推进数据有序共享，细化数据供需匹配、动态维护、治理管理机制，全面提升数据共享质效；建立健全公共数据开放责任制度，依托南通市公共数据开放网站，聚焦群众急需急盼和社会关切，加快推进重点领域数据安全有序开放。（牵头单位：市市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

2.大力开展政务数据汇聚治理。完善公共数据目录体系通过采集、清洗、挖掘、分类等方式从源头开展全量化汇聚、标准化治理、场景化开发，做到数据真实、完整、准确、通用。完善“数据中台”，打造数字政府运转中枢，加强数据清洗融合治理。建立常态化数据汇聚治理和质量管控工作机制。（牵头单位：市市域社会治理现代化指挥中心：参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

3.积极推进公共数据开发利用。在中小企业融资、智能制造、文化教育、人力资源、社会保障、交通运输、医疗健康、生态环境、市场监管等重点领域，融合利用政务数据与行业数据，形成系列数据开发利用场景。（牵头单位：市市域社会治理现代化指挥中心、发改委、教育局、民政局、人社局、交通运输局、卫健委、市场监督管理局、医疗保障局、金融管理局、生态环境局；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

4.加速探索数据价值化实现路径。制定政企数据共享应用有关制度规范，构建政企数据对接合作机制，推进基于特定场景的政企数据融合应用和协同创新。大力培育数据要素市场，鼓励数据银行、数据信托、数据中介等新兴服务业态。创新数据服务模式，探索开展数据交易，推动建立健全数据流通、交易标准规范。（牵头单位：市发改委、市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

（三）构建科学高效的数字决策体系

1.推进政务内部运行“数字化”。推动政府办公数字化转型，提高机关内部办公网办率和掌办率，优化政务协同办公平台功能，做到各级党政机关移动办公应用全覆盖，实现政府内部运行数字化、移动化，加强数字档案管理，切实提高“办文、办会、办事”效率。充分发挥政府网站集约化平台统一支撑和监管优势，实现“技术架构云计算化、信息资源共享化、管理模式集中化”。（牵头单位：市委办、市政府办、档案馆、市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

2.推进执政协同运转“高效化”。统筹推进跨部门政务信息化项目集约高效建设，实现系统融合和业务协同，不断夯实政府一体化和协同化运转基础。以打造“万事好通 如皋如意”一流营商环境品牌为契机，应用投资合作热力图和惠企通等平台，实现政策举措及对应审批服务事项整合汇集，以“数据跑”代替“企业跑”，吸引更多投资者关注和落户如皋。（牵头单位：市发改委、行政审批局、商务局、市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

3.推进政府决策管理“科学化”。综合政府、社会、行业等不同渠道数据，围绕全市经济运行、营商环境、政务服务、社会治理、社会信用、投资审计等，专题开展多维度、多角度、跨部门、跨行业的大数据分析研判，建立科学的分析预警模型，构建政府管理和科学决策体系，发挥“以数辅政”作用，提升宏观调节能力。（牵头单位：市市域社会治理现代化指挥中心、发改委、审计局、行政审批局、统计局；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

（四）构建精细精准的数字治理体系

1.夯实城市空间数字底座。利用城市信息模型和新一代城市地理信息系统技术，构建城市三维空间信息模型，为探索实现虚拟孪生数字城市提供基础支撑。完善三维地理信息平台和时空大数据平台，开发覆盖自然资源和规划全空间全要素的二、三维一体化地理信息服务，实现全要素数据三维分析与应用。探索数字孪生城市的多场景应用，建设城市部件库、监测城市生命线、感知城市运行状态，提升政府决策水平和公共服务供给能力。（牵头单位：市自然资源和规划局、住建局、城管局、市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

2.优化执法监督数字环境。探索实践大数据在府检联动、诉讼服务、审判执行、警务保障等方面的深度融合应用，推动司法服务提档升级，进一步提升司法公信力。推进治安防控体系建设，构建“打、防、管、控、服”等全域警务工作数字化格局，纵深推进智慧警务，筑牢公安系统数字化基座。优化综合行政执法平台，对行政执法数据进行全量汇聚，对执法机构工作进行精准画像，构建执法效能评估的线上考核体系，助力提升执法履职效能。持续深化智慧税务建设，加快基础数据库建设，探索推行“大数据动态监控+前置式提示提醒+纳税人自查自纠+递进式执法保障”的新型执法方式。（牵头单位：市人民法院、人民检察院、公安局、司法局、市场监督管理局、税务局、市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

3.创新城市治理数字模式。推动市域社会治理、应急管理、城市安全、防灾减灾等领域的数字化建设，实现对城市运行的态势智能感知、风险精准预警、高效决策指挥、快速协同处置。开展社会矛盾风险隐患排查化解情况统计及相关数据汇聚上报、分析研判、自动预警等工作。以防范化解政治安全、社会治安、社会矛盾、公共安全和网络安全“五大风险”为重点，建立横向到边、纵向到底、覆盖城乡的社会治理智能化新体系。大力推进城市管理、生态环境、智慧水利等领域的数字化建设，全力营造城市高质量发展、企业安全生产、市民安心生活、社会平稳有序的社会环境。实施“互联网+基层治理”行动，创新基层管理服务，提升基层智慧治理能力。推进智慧社区建设，试点完整社区，提升出入管理、智慧门禁、视频监控、物业应用、民生服务、社区管控等数字化能力，打造具有安全感、归属感、舒适感和未来感的新型智慧社区。升级农业信息服务综合管理平台，打造“5G+三农云”大数据中心，构建农业生产、环境治理等管理数据库，提升乡村治理数字化水平。（牵头单位：市委政法委、市公安局、生态环境局、住建局、城管局、水务局、农业农村局、应急管理局、市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：各镇（区、街道）、市各有关部门和单位）

（五）搭建均等普惠的数字服务体系

1.聚力实现政务服务“一网通”。建设覆盖全市整体联动、部门协同、一网办理的“互联网+政务服务”体系，推动政务服务高频事项“跨省通办”，打造“管理分区域、服务不分区”的“线上线下通城通办”新模式。全面推广“无证明城市”建设，推进电子证照共享工作，拓展高频电子证照共享应用范围。加快建成数字人社公共服务体系，实现人社业务全流程“在线办”，探索推进“多码合一”公共服务数字化应用。建成全市核心档案资源总库管理系统，推动“一网查档、就地出证”。依托“如皋市企业信用分级分类监管平台”，探索打造一批便企利民的“信易+”创新应用场景。（牵头单位：市行政审批局、发改委、人社局、档案馆、市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：市各有关部门和单位）

2.聚力实现掌上办事“一端通”。聚焦“一个APP管服务”总体布局，做强统一的To C端平台“南通百通·如e如皋”，实现技术互联、数据互通、资源共享。深入拓展本级特色应用，丰富政务、民生信息和服务、社交功能，优化提升公共服务、诉求办理、新闻资讯等服务质效。推动移动客户端特色化发展，引导“如皋发布”微信公众号、“如e如皋”手机客户端等移动端平台，精耕本地内容生产，不断增强聚合传播功能，为市民和企业提供高效、便捷、智能的服务。（牵头单位：市市域社会治理现代化指挥中心、融媒体中心；参与单位：市各有关部门和单位）

3.聚力实现市民生活“百事通”。围绕衣食住行等百姓身边的“关键事”，大幅提升健康、医疗、教育、养老、身后一件事等数字民生服务水平。推进“智慧医疗”工程，加快医疗卫生领域数字化转型，构建卫生健康智慧化服务模式。优化智慧化现代教育体系，全面提升中小学数字化校园环境。推动社会保障卡“一卡通行”，创新金融与文旅、养老等服务的便捷化水平。围绕老年人、残疾人等特殊群体需求，推进信息无障碍建设，切实解决特殊群体在运用智能技术方面遇到的突出困难。升级全域智慧旅游平台，创新文旅服务供给模式，丰富特色数字文化资源，提升智慧文旅建设水平。完善智慧化交通管理体系，深化“如皋智慧停车”系统建设，推行皋城畅行智能路网工程，优化智慧交通指挥平台，连接打通重要路口及支干道路，打造区域滤波协同系统，形成人、车、路、场景的业务闭环，建立起基于全局、全域、全时的智慧交通管理能力，切实解决市民出行难和停车难，提升道路通行品质。（牵头单位：市教育局、公安局、民政局、人社局、城管局、文体广旅局、住建局、交通运输局、卫健委、医保局、残联、交通产业集团；参与单位：市各有关部门和单位）

4.推动数字人民币试点应用提质扩面。围绕省政府“2025年底，基本实现数字人民币应用场景特定区域全覆盖，初步形成较为完善的数字人民币生态体系”总体目标，大力拓展数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等重点领域应用覆盖面，积极推进农村、小微企业、弱势群体数字人民币服务，满足公众多层次多样化支付需求。（牵头单位：市地方金融监管局、人民银行如皋支行；参与单位：市各有关部门和单位）

（六）构建数据驱动的产业生态体系

1.构筑资源承载新高地。全面落实“智能化改造数字化转型”三年行动计划，不断提升如皋“智造”成色。免费为企业提供咨询诊断服务，精准匹配企业需求，提供“智能化改造数字化转型”最优解决方案和实施路径，聚焦我市数字经济发展需求，有针对性地开展延链、补链、强链招商。推进智慧园区、低碳园区建设，支持各产业园区将网络部署、公共云平台建设、数据采集和信息系统部署等纳入改造提升工程，推动工业数字化、5G等在园区落地，开展“5G+工业互联网”融合试点应用，依托“工业互联网双碳”平台及综合能源管控数字化应用平台，打造如皋工业企业数字服务平台。大力整合港口信息资源，搭建公共信息服务平台，连接政府部门、社会金融服务机构、物流企业和各类货运企业，提升港口服务信息化水平，打造“数字物流港”。搭建绿色配送系统，汇聚政府服务、交通信息服务、电子通行证等数据，对人、车、货、物进行全面感知，实现点到点全程管理，构筑“智慧化+共享化”智慧物流系统。（牵头单位：市发改委、商务局、住建局；参与单位：市各有关部门和单位）

2.打造产业升级新样板。聚焦六条优势产业链，引导产业链龙头企业与重点“双跨”工业互联网平台、电商平台开展深度合作，促进生产要素投入与市场需求的精准对接。加速工业互联网全域赋能，支持重点企业开展工业互联网平台建设，并积极向省级供应链级工业互联网平台靠拢。培育适合如皋企业的供应链服务平台，遴选全市应用工业互联网的典型企业和场景打造示范标杆，加快推进智能车间、智能工厂、低碳工厂、工业互联网标杆工厂、5G全连接工厂、工业互联网平台等示范项目培育创建。（牵头单位：市发改委，商务局；参与单位：市各有关部门和单位）

3.培育创新发展新动能。打造企业数字化转型创新中心，依托如皋软件园二期，引进一批在行业有影响的技术服务类、工业互联网、工业数据服务和智能制造解决方案服务商入驻，建立工业大数据、隐私数据、工业安全、智能制造、云服务、物联网、企业工业互联网示范项目案例等示范展区，与国内产业（行业）协会、知名高校、科研院所、应用服务商、金融机构，在科技创新、人才引进、技术转化等方面加强合作，推动提升“产、学、研、用、金”五位一体的数字化服务能力。鼓励市内企业优先使用本地的系统解决方案，催生工业互联网应用的新业态和新模式。（牵头单位：市发改委，商务局；参与单位：市各有关部门和单位）

（七）构建严密可靠的网络安全体系

1.健全网络安全管理制度。贯彻落实国家网络、数据安全相关法律法规，等级保护、数据分类分级、密码应用、应急处置等制度。贯彻落实公共数据安全管理法规办法，规范公共数据提供主体、使用主体和管理主体之间权责关系，明确公共数据边界、范围和多元治理体系。贯彻落实如皋市政务信息化项目建设网络安全管理规定，加强政务信息化项目建设全过程中的网络安全监督与审查，确保项目建设与网络安全技术措施同步规划、同步设计、同步使用。强化数字政府网络、数据安全管理责任，加强对参与数字政府建设和运营企业的规范管理切实筑牢安全防线，保障网络、数据和个人信息安全。（牵头单位：市委网信办、市委机要局、市公安局、市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：市各有关部门和单位）

2.完善网络安全技术防护。贯彻落实网络安全同步规划、同步建设、同步实施要求，推动应用与安全协调发展。以市电子政务外网安全中心为核心，针对重点应用、关键部位和薄弱环节，常态化安全监测、漏洞扫描、威胁预警、闭环处置，不断提升全域网络安全态势感知和安全防护能力。重点研究探索数据安全防护体系建设，综合运用先进技术和有效方法，围绕数据采集、传输、存储、治理、交换、销毁等环节，构筑数据全生命周期安全防护体系。强化自主可控技术和产品应用，积极推进符合国家标准要求的密码应用。（责任单位：市委网信办、市委机要局、市公安局、市域社会治理现代化指挥中心；参与单位：市各有关部门和单位）

五、保障措施

1.强化组织领导。按照“全市一盘棋”工作要求，成立如皋市政府数字化转型工作领导组，研究决策全市数字政府建设规划，统筹协调全市数字政府建设。市域社会治理现代化指挥中心承担市政府数字化转型工作领导组日常工作，负责具体研究拟定全市数字政府发展战略、年度计划并组织实施。积极探索管运分离的数字政府运营模式。

2.强化统筹推进。建立健全市级政务信息化项目储备库管理制度，凡不符合数字政府建设规划、不符合数据共享要求的，不列入储备库。健全会商联审机制，优化项目审批方式和流程，合理缩短审批周期。整合利用现有各类信息化建设和运维资金，实行全口径全覆盖扎口管理，制定政务信息化项目建设和服务预算标准，严格规范运维经费审核和使用，未经审核的不予安排预算资金。完善财政资金购买信息化服务采购制度，创新购买服务运作机制。

3.强化监督评估。创新评估方式方法，制定全市数字政府建设重点任务评估指标，建立任务台账，明确责任分工，加强对实施情况的跟踪分析和定期评估。充分发挥多部门联合审计监督作用，引入社会监督机制，及时回应社会关切，以惠民效果和群众评价检验数字政府建设成效。

4.强化资金保障。加大数字政府建设资金支持力度，制定科学的项目评价指标体系，实现项目经费与绩效评价结果挂钩，建立项目退出机制，提升项目全生命周期管理水平。完善多元投资机制，拓宽资金供给渠道，优先培育和支持一批数字政府建设重点项目。

5.强化人才支撑。完善数字政府建设人才培养、引进和使用机制，对于特殊岗位和急需人才，进一步畅通选任渠道、丰富选拔方式，吸引和择优选用专业化人才，建立全市数字政府建设的专家库。将数字政府建设列入领导干部和公职人员学习培训内容，提升数字素养，培养既精通政府业务又能够运用大数据手段开展工作的复合型人才。研究制定畅通政府机关、事业单位和国有企业之间人才流动的具体措施。

附件：1.如皋市政府数字化转型工作领导组成员名单

2.如皋市数字政府建设（2023—2025）任务分解表

附件1

如皋市政府数字化转型工作领导组

成员名单

为进一步加强对全市政府数字化转型工作的领导，统筹推进我市数字政府建设各项工作，市政府决定成立如皋市政府数字化转型工作领导组。

一、组成人员

组      长：王鸣昊  市委副书记，市长

副  组  长：顾留忠  市委常委，市政府常务副市长

陈鸣华  市委常委，市政府副市长，市科技创新委员会办公室党组书记，如皋高新技术产业开发区党工委书记

张炜龙  市委常委、宣传部部长，市政府党组成员

许敬乔  市委常委，市政府副市长（挂职）

黄文斌  市政府副市长

顾  凡  市政府副市长

陈  刚  市政府副市长，市公安局局长

崔建村  市政府副市长

杜晓峰  市政府副市长

唐余宽  市政府副市长（挂职）

成      员：陈建军  市政府党组成员、办公室主任

贲如江  市委办公室副主任、机要局局长，市

接待办公室主任

陆海峰  市委办公室副主任，市信访局局长

周小荣  市政府办公室副主任

丁陆一  市政府办公室副主任，市委政法委副

书记，市市域社会治理现代化指挥中

心主任

吴正隆  市委宣传部副部长、市互联网信息办

公室主任、市新闻出版局局长

王贞慧  市委宣传部副部长（挂职），市传媒集团党委书记、董事长、总经理，市融媒体中心主任（市广播电视台台长）

郭  建  市发展和改革委员会主任

郭其龙  市教育局局长、市委教育工作委员会

书记

丛明昌  市科技创新委员会办公室党组副书

记、市科学技术局局长

李  祝  市公安局政委

丁山燕  市民政局局长

杨  明  市司法局局长

章  彬  市财政局局长

刘培林  市政府国有资产监督管理办公室主任

胡晓勇  市人力资源和社会保障局局长

刘志俭  市住房和城乡建设局局长，市城市建

设管理中心主任

黄山虎  市城市管理局局长

苏  强  市交通运输局局长

朱建军  市水务局局长

柳杰军  市农业农村局局长

佘  飞  市商务局局长，市口岸办主任，市投

资服务中心主任，市招商局局长

夏建国  市文体广电和旅游局局长

马军华  市卫生健康委员会主任

陈晓华  市退役军人事务局局长

陆  荫  市应急管理局局长

张  健  市审计局局长

徐  猛  市行政审批局局长

贾宏斌  市市场监督管理局局长

高源兵  市统计局局长

焦晓斌  市医疗保障局局长

邱德华  市地方金融监督管理局局长

窦佐伟  人民银行如皋支行行长

解应贵  国家税务总局如皋市税务局局长

石  剑  市自然资源和规划局局长

黄晓华  南通市如皋生态环境局局长

陈新育  市气象局局长

徐东建  中国电信股份有限公司如皋分公司总

经理

曹进忠 中国移动通信集团江苏有限公司如皋

分公司总经理

邱  易  中国联合网络通信有限公司如皋分公

司总经理

张  飏  市供电公司党委书记、副总经理

张  进  江苏有线网络发展有限责任公司如皋

分公司总经理

丁建龙  城北街道党工委副书记、办事处主任

秦  天  长江镇党委副书记、镇长，如皋港工

业园区党工委副书记、管委会主任

仲纪元  如城街道党工委副书记、办事处主任

丁  飞  城南街道党工委副书记、办事处主任

李  智  东陈镇党委副书记、镇长

戴轶楠  丁堰镇党委副书记、镇长

杨  海  白蒲镇党委副书记、镇长

张小兵  九华镇党委副书记、镇长

崔  金  下原镇党委副书记、镇长

薛鹏飞  吴窑镇党委副书记、镇长

薛  涛  磨头镇党委副书记、镇长

申  燃  江安镇党委副书记、镇长

丁  毅  石庄镇党委副书记、镇长

张  妍  搬经镇党委副书记、镇长

张书强  市富皋万泰集团有限公司党委书记、

董事长，如皋科技创新投资集团有限

公司董事长

薛建兵  市交通产业集团有限公司党委书记、董事长

薛晓云  江苏皋开投资发展集团有限公司党委

书记、董事长

二、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、南通及市关于加强政府数字化转型工作的战略部署和工作要求；

（二）统筹协调、指导监督我市数字政府建设工作；

（三）审定全市政府数字化转型重要发展规划、政策措施和实施方案；

（四）督促各板块、各部门落实政府数字化转型各项工作任务。

（五）考核评价数字政府建设任务完成情况。

三、其他事项

（一）领导组办公室设在如皋市人民政府办公室，主要承担领导组牵头推进、组织联络和沟通协调等日常工作，落实领导组议定的工作部署和要求。顾留忠同志兼任办公室主任，陈建军、丁陆一、郭建、徐猛、周小荣兼任办公室副主任。领导组成员如有变动，由其接任领导自然替补。

（二）领导组建立会议制度，原则上每季度召开会议。领导组会议议事范围：总结我市政府数字化转型年度工作情况，部署重点工作任务；通报我市政府数字化转型工作进展情况；研究审议推进政府数字化转型工作的重大事项；协调解决推进政府数字化转型工作的重大问题等。

附件2

如皋市数字政府建设（2023—2025）任务分解表

| 主要任务 | 具体内容 | 责任单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字 基础 体系 建设 | 搭建全市城运云，提升服务能力，推动城运云由基础资源支撑向自主安全、能力丰富的全栈云发展。根据业务需求持续扩容政务云计算、存储、安全资源；持续推进本级非涉密政务信息系统迁移上云，新建、升级和改造的政务系统和数据存储全部上云。 | 市市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 持续优化升级电子政务网络基础平台建设，完成全市电子政务外网IPv4/IPv6双栈改造工作，新建数字政府业务系统全面支持IPv6应用发布。同步完成部门非涉密业务专网归并整合至电子政务外网，提高网络承载及支撑能力。 | 市市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 持续优化升级市政务数据共享交换平台，建设“数据高铁”，实现多部门数据秒级共享，提升政务数据共享交换平台使用效率；丰富数据资源目录，扩展交换平台覆盖面；建设数据巡查“智能+人工”机制，发现问题并督促闭环整改；加速推进数据确权，实现数据分级分类管理。 | 市市域社会治理现代化指挥中心 |  |
| 数字 基础 体系 建设 | 以市政务数据共享交换平台为基础，探索跨部门、跨领域企业数据的安全流通和全生命周期处理模式，共同构建全市经济数据自动化采集、流通的通道和工具，各部门积极配合数据采集和共享工作，保障经济数据共享的及时性，形成常态化经济数据共享共用机制。基于各部门数字经济发展的业务需求，建设全市产业经济大脑，包括宏观经济监测分析、产业发展分析、企业全息画像、优质企业挖掘、企业风险预警分析、招商环境分析、潜在招商企业名单推荐、项目全生命周期管理、企业综合服务平台和数据查询应用系统，汇聚积累全市企业经济相关数据，构建形成全市企业经济数字底座。建设政务涉税数据专题库、税源全链条管理平台，实现“以数治税”“以税资政”。 | 市发改委、税务局、市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市场监督管理局、行政审批局、商务局、自然资源和规划局等有关部门和单位 |
| 数字 资源 体系 建设 | 持续推进政务数据治理与应用深化，融合人口、法人、空间地理、电子证照、社会信用等基础库，实现数据原子聚合，打造城市级数字空间，实现多元数据融合关联、一体呈现；构建数据质量评估体系，提供智能化的数据清洗、治理，使数据可信、可用、可靠。 | 市市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 拓展电子证照库建设应用，进一步丰富电子证照种类，为政务服务“一件事”、无纸化提供更多支撑；推进电子证照社会服务，面向公众提供查验、调阅、使用等业务；建设更多的电子证照服务场景，线上线下交互使用电子证照办理传统业务。 | 市行政审批局、市域社会治理现代化指挥中心 | 市各有关部门和单位 |
| 数字 资源 体系 建设 | 全面深入创建国家社会信用体系建设示范区，推进信用体系建设，加强信用门户网站建设；优化完善信用信息基础库和信用分级分类监管平台功能，形成一批便企利民的“信易+”创新应用场景，打造“信用惠企惠民服务”新模式。 | 市发改委、市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 构建政企数据对接合作机制，大力培育数据要素市场，鼓励数据银行、数据信托、数据中介等新兴服务业态。创新数据服务模式，探索开展数据交易，推动建立健全数据流通、交易标准规范。 | 市发改委、金融管理局、市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
| 数字 决策 体系 建设 | 持续优化政务协同办公平台，实现部门移动办公全覆盖，提高机关“办文、办会、办事”效率；按照“一市一平台”的原则，统一接入、全面整合各类政务侧业务系统，实现基于统一用户认证体系、统一应用资源管理规范的移动应用门户。 | 市市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
| 数字 决策 体系 建设 | 持续推进政府网站集约化平台建设，加强政府网站资源优化融合，提升信息资源共享共用效能；加大政府网站信息公开力度，及时回应社会关切，提高政府公信力；强化网站互动交流，广泛听取公众意见；坚持惠企利民导向，进一步优化政府网站服务功能。 | 市市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 依托南通市惠企政策直达平台，拓展如皋本级特色应用，丰富本级惠企政策数据库、法人信息数据库，生成“一企一档”，实现对法人精准画像；建设企业门户，实现线上线下企业服务体系，完善“一企一档”企业数据空间建设；建设部门工作门户，实现部门自主制定各申报表格；开发标准接口，并与市政务服务一体化平台、市统一身份认证、市电子证照库、审批部门业务系统、政务数据共享平台等对接。 | 市发改委、市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
| 数字 决策 体系 建设 | 依托南通市“万事好通”投资合作热力图系统，对接完善我市个性化模块，围绕招商引资主要目的，实现向客商介绍如皋最新经济发展成就、产业发展方向，重点展示如皋高水平对外开放和优越投资环境；搭建政府与企业、投资客商的互动平台，为商业投资供需双方提供合作交流机会，增强与企业粘性。 | 市商务局 |  |
|  | 推进政府投资审计监管平台建设，实现投资审计从数量规模向质量效益转变，从单一造价审核向全面投资审计转变，从传统模式向现代模式转变，同时规范社会审计机构参与政府投资建设项目审计执业行为，提高审计质量和效率，防范审计风险。 | 市审计局 |  |
|  | 构建统计数据监测分析数字化平台，推动宏观、中观、微观数据的充分合理有效利用，实现对经济运行整体状况动态监测，提高经济运行监测分析质量水平；构建宏观经济预警预测数字化模型，提升经济运行预警预测能力；推进地理信息系统与统计分析监测的融合运用，实现统计监测分析可视化、时空化和实效化，为各级党政领导科学决策提供全面、及时、精准的数据支撑。 | 市统计局 |  |
| 数字 治理 体系 建设 | 构建城市三维空间信息模型，为探索实现虚拟孪生数字城市提供基础支撑。完善三维地理信息平台和时空大数据平台，开发覆盖自然资源和规划全空间全要素的二、三维一体化地理信息服务，实现全要素数据三维分析与应用。 | 自然资源和规划局 |  |
|  | 建设城市部件库，利用市政单位的基础城市部件资料，实现城市部件库数据的普查及更新，为职能部门开展市政服务应用提供相关城市部件的空间地理数据信息服务，为城市高质量发展和精细化管理提供数据支撑。 | 市域社会治理现代化指挥中心 | 市各有关部门和单位 |
|  | 在城市三维底图上搭建智慧燃气管网、智慧排水管网监测模块，直观呈现全市主要地下管网的运行状态，实现管网运行状态可视化、风险预警可视化、险情快速定位、自动报警等功能，对管网从规划、建设、管理到老化改造进行全生命周期管理。 | 市住建局、市域社会治理现代化指挥中心 |  |
|  | 加快发展数字农业、智慧农机，深入实施智慧农业升级赋能行动，升级农业信息服务综合管理平台，打造“5G+三农云”大数据中心，构建农业生产、环境治理等管理数据库，提升乡村治理数字化水平。 | 市农业农村局 |  |
| 数字 治理 体系 建设 | 加快推进新一代雪亮技防工程项目建设，对重点部位加强监控建设、更新升级、加密补盲；持续推进“平安如皋”建设，针对社区、重点园区等重点场所、重点人员，实现视频监控、视频侦查、缉查布控、人脸识别对比、指挥调度应用；推进治安防控体系建设，构建“打、防、管、控、服”等全域警务工作数字化格局，纵深推进智慧警务，筑牢公安系统数字化基座。 | 市委政法委、市公安局、市域社会治理现代化指挥中心 |  |
|  | 打造“府检联动”如皋样板，推动“智慧检务”建设，以加强新时代检察机关法律监督为核心，围绕国产化替换、超融合数据中心、大数据监督体系、网络及数据安全等具体建设场景，统筹运用大数据、人工智能、区块链技术，实现对检察数据、政法数据、政务数据、互联网数据等各类数据资源的统一调度、集中管控、全面共享，以数据赋能革新监督办案手段，推动法律监督工作变革。 | 市检察院、市域社会治理现代化指挥中心 |  |
|  | 深化“数字法院”建设，加强云计算、5G、大数据、人工智能、区块链等技术在司法领域的实质化应用，加快全域诉服平台、智能一体化办案平台建设，推行数据环抱式办案模式，强化云网基础设施支撑，推进云网融合，提升数字化服务审判执行能力和水平。 | 市人民法院 |  |
| 数字 治理 体系 建设 | 优化综合行政执法新平台，建立市、镇两级权责清单，构建跨部门、跨层级、跨领域的清单管理体系，实现权责事项的动态精细管理、案件全流程闭环处置，为基层监管人员提供一线监管助手。对行政执法数据进行全量汇聚，对执法机构工作进行精准画像，构建执法效能评估的线上考核体系，助力提升执法履职效能。 | 市司法局、检察院、市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市委编办、行政审批局等有关部门和单位 |
|  | 推进如皋智慧市监数字化提速工程，高效建成以大数据为支撑的市场监管数据中心，以业务需求为导向拓展个性化应用场景。 | 市市场监 督管理局 |  |
|  | 持续深化智慧税务建设，建设如皋税务本地化税收数据分析和展示平台，探索利用大数据挖掘、在线实时计算、算法画像、地理GIS系统等技术，提取关键数据信息进行可视化展示，为各级各部门提供直观、生动、简洁的驾驶舱和灵活分析工具。探索推行“大数据动态监控+前置式提示提醒+纳税人自查自纠+递进式执法保障”的新型执法方式。 | 市税务局 |  |
| 数字 治理 体系 建设 | 完善以“两级平台、多级用户”为特点的如皋市应急管理综合应用平台体系，支撑监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持、政务管理五大业务领域，加强城市安全风险信息管理、重大危险源动态监测，完善安全生产应急数据库，实时接入应急防灾一体化平台，实现重点行业领域的在线监控与事故预警。 | 市应急管理局 |  |
|  | 优化升级城管智慧平台，通过设置电子围栏等科技手段，对出店经营、流动摊点等违规行为实行自动抓拍，对工地违规施工、渣土车违规行驶、工地扬尘超标等实行预警和交办，进一步加强城管智慧平台的分析研判功能，完成由“数字城管”向“智慧城管”的转变。 | 市城管局、住建局 |  |
| 数字 治理 体系 建设 | 持续优化智慧环保云平台，建设领导视角驾驶舱、固废区域平台、大气模块、水模块、安全生产平台、执法分析展示、信访执法处罚闭环管理系统。建立专项“美丽如皋”智慧环保平台业务系统，实现排污申报及征费、危险废物申报、排污许可证申报、阳光政务等功能，建立市级“一厂一档”系统。全面推广智慧工地监管，实时监控全市工地的施工现场、环卫和渣土情况，智能识别工地扬尘，推进施工合同、质量监督和安全监督网上备案。 | 市生态环境局、住建局、城管局 |  |
|  | 持续推进市域社会治理现代化建设。提升12345热线运行服务质效，深化政务热线归并整合。完善全域联动指挥体系，大应急大联动指挥平台提档升级，形成横向到边、纵向到底的多级指挥调度体系。拓展市域治理创新应用建设，实现预警预判能力再提升、联动处置效能再加强、监督问效流程成闭环。 | 市市域社会治理现代化指挥中心 |  |
| 数字 治理 体系 建设 | 推进智慧社区建设，构建智慧平安社区，集成电子周界、人员出入管理等，通过对出入人员、车辆等的监控管理，实现门禁控制、图像监控、报警联动等安全管控能力。聚焦社区生活服务，向社区居民、工作人员提供物业应用、民生服务、安防监管、社区管理等智慧社区服务，提升社区管理现代化、精细化水平。以居住社区为单元，在统筹考虑人口规模、住宅规模、公共服务设施现状基础上，在如城街道孔庙社区、迎新社区、仙鹤社区先行试点建设完整社区，构建“15分钟社区服务圈”“5分钟便民生活圈”，满足居民生活多样化需求。 | 市公安局、城管局、住建局 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 加速打造如皋智慧水务平台，实现雨水情况数据、水质数据和视频资源的共享交换。加强水环境智能感知，形成覆盖水源地、原水厂、自来水厂、管网与用户的供水智能监控体系。建设水务指挥调度系统，提升防汛智能感知。建设“2+N”水利智能业务应用体系、完善水利网络安全体系。开发如皋特色的业务应用体系，提高流域日常管理的工作效率，提升如皋市幸福河道管理水平。 | 市水务局、住建局 | 市气象局、生态环境局 |
|  | 探索“互联网+”社区治理新模式，推进网格化社会治理智能应用，坚持数字城市与现实城市同步规划，推进智慧城市建设提档升级，加快建设“城市大脑”。开展社会矛盾风险隐患排查化解情况统计及相关数据汇聚上报、分析研判、自动预警等工作。以防范化解政治安全、社会治安、社会矛盾、公共安全和网络安全“五大风险”为重点，建立横向到边、纵向到底覆盖城乡的社会治理智能化新体系。 | 市委政法委、市市域社会治理现代化指挥中心 |  |
| 数字 服务 体系 建设 | 深入推进“一件事”改革、“无证明城市”建设，扩大“一件事”全程网办、“免证办”覆盖率，推进“一件事”服务“掌上办”“指尖办”。聚焦高频政务服务事项，打造横跨区域、纵跨层级“通城通办”。推进电子证照共享工作，拓展高频电子证照共享应用范围。 | 市行政审批局 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 加快建成数字人社公共服务体系，对人社政务服务的业务流程、经办模式等进行全方位、系统性重塑，建成全市统一互通、线上线下融合、一体化、无差别、智能化的公共服务体系，推动人社公共服务从“快办”向“智办”升级，实现全业务“网上办”，在全市范围内提供无差别、一体化的公共服务。 | 市人社局 |  |
|  | 推动数字档案系统建设，实现对归档公共数据和电子文件的统一接收、集中保存、规范管理和提供利用，并延伸查档服务网点至各级便民服务中心，群众在便民服务中心可“一网查档、就地出证”，相关业务主管部门还可以申请直接调阅授权范围内的共享档案资源，提高业务办理效率。 | 市档案局、 市档案馆 |  |
| 数字 服务 体系 建设 | 做强统一的To C端平台“南通百通·如e如皋”，实现技术互联、数据互通、资源共享。深入拓展本级特色应用，丰富政务、民生信息和服务、社交功能，优化提升公共服务、诉求办理、新闻资讯等服务质效。推动移动客户端特色化发展，引导“如皋发布”微信公众号、“如e如皋”手机客户端等移动端平台，精耕本地内容生产，不断增强聚合传播功能，为市民和企业提供高效、便捷、智能的服务。 | 市融媒体中心、市域社会治理现代化指挥中心 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 升级全域智慧旅游平台，利用智能监控、场馆环境监测、智能讲解和AR/VR等技术，增加数字文化板块，推进“互联网+文化”建设，融合使用如皋特色数字文化资源，丰富完善地方特色库、公共文化库、互动体验库、文化馆资源库以及文化共享库的数字资源。启动数字文化馆、数字图书馆、数字博物馆等数字化场馆建设，构建基于互联网的虚拟文化场馆，打造一批“指尖上的如皋数字文化场馆”，创新文化服务供给模式，提升公共文化服务水平。 | 市文体广电和旅游局 |  |
|  | 进一步加强教育信息化硬件和网络基础设施建设水平，基本实现人人可享有优质信息化教育资源。建设完善教育公共服务平台，实现科学化、精细化教育管理，形成面向师生、面向社会的教育资源服务云模式。 | 市教育局 |  |
|  | 以数字化促进“医共体”融合发展，推动全市医院的业务联动、信息共享，提高基层医疗卫生服务能力。健全公共卫生现代化管理体系，完善居民电子健康信息档案，充分利用信息化手段科普健康知识、生活常识、季节性疾病预防注意事项等。 | 市卫健委、医保局 |  |
| 数字 服务 体系 建设 | 建设应用智慧公交调度系统和智慧公交站亭，实现公交和运营车辆智能化调度，为公众提供路况查询、预测预报、出行规划等多层次的交通信息服务。加快推进智慧停车云平台的建设，实现车位查询及导航、预约停车、“无感支付”等核心功能。完善智慧化交通管理体系，推行皋城畅行智能路网工程，优化智慧交通指挥平台，连接打通重要路口及支干道路，打造区域滤波协同系统，形成人、车、路、场景的业务闭环，建立起基于全局、全域、全时的智慧交通管理能力，切实解决市民出行难和停车难。 | 市公安局、城管局、交通运输局 |  |
|  | 健全社会保障卡用卡环境，大力推进电子社保卡签发应用。充分发挥社保卡身份凭证、缴费和待遇领取、就医结算、信息记录、自助查询、金融支付等能力，深化以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”，推进社会保障卡在交通出行、旅游观光和文化体验等方面的应用。 | 市人社局 |  |
|  | 积极拓展数字人民币不同领域应用，重点围绕民生消费、公共服务、交通出行等相关领域的场景建设，积极探索特色产业、特色区域应用场景，对接普惠金融服务点，助力普惠金融发展。加大数字人民币推广宣传，培育数字人民币使用习惯。 | 市地方金融监管局、人民银行如皋支行 | 市各有关部门和单位 |
|  | 搭建如皋养老助残服务数据资源中心，建设汇聚全市60岁以上老年人及持证残疾人的数据、养老助残服务人员数据、养老服务组织数据、功能点、养老数据标准，联通民政、公安、卫生、残联等涉老涉残政府部门的政务数据，推动政府、个人、家庭、养老服务机构、助残机构、社区及专业医疗机构间的信息互联互通和资源优化配置。 | 市公安局、民政局、人社局、卫健委、医保局、残联 |  |
| 产业 生态 体系 建设 | 聘请国内信息化、数字化转型、智能制造、工业安全、企业管理、生产管理相关信息化领域相关专家，组建诊断服务组，免费为企业提供咨询诊断服务，形成专业性、具体可操作的书面诊断报告反馈给企业，帮助企业解决智能化改造和数字化转型过程中的堵点、难点和痛点，精准匹配企业需求，提供“智能化改造数字化转型”最优解决方案和实施路径，推动企业提升“智能化改造数字化转型”质效。 | 市发改委 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 推动电信运营商、制造业数字化转型服务商等面向产业园、产业集聚区企业，实施内外网升级和数字化改造，推动园区产业链企业整体数字化升级。支持各产业园区将网络部署、公共云平台建设、数据采集和信息系统部署等纳入改造提升标准，推动工业互联网、5G等在园区落地，开展“5G+工业互联网”融合试点应用。 | 市发改委 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 聚焦汽车零部件、新材料、工艺优化、电子信息、高端成套设备及关键零部件、新型电力装备和生命健康等六条优势产业链，以四大主功能区为主阵地，以产业链龙头企业为支撑，围绕产业链上下游、配套细分领域，深化产业链项目招引建设和存量企业的整合培育，加速构建“龙头带动、配套跟进、全产业链发展”的集群式发展格局。引导产业链龙头企业与重点工业互联网平台、电商平台开展深度合作，促进生产要素投入与市场需求的精准对接。 | 市发改委、商务局 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
| 产业 生态 体系 建设 | 支持骨干企业开展基于智能化和数字化的创新应用，遴选全市应用工业互联网的典型企业和场景打造示范标杆，加快推进智能车间、智能工厂、低碳工厂、工业互联网标杆工厂、5G全连接工厂、工业互联网平台等示范项目培育创建，通过表彰、奖励、宣传等方式发挥典型示范引领作用。 | 市发改委 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 鼓励亿元企业以实现设备互联、系统互通、数据共享为目标，加快以5G、工业互联网标识解析等技术为主的企业内外网升级改造，提升企业内部资源整合和信息应用能力。支持龙头企业开展工业互联网平台建设，加快向设计研发、物流仓储、能源管控、生产协同、工艺管控智能化、营销管理等全要素全环节智能化、数字化转型步伐，并积极向省级供应链级工业互联网平台靠拢。 | 市发改委 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
|  | 依托如皋软件园二期，引进一批在行业有影响的工业互联网、工业数据服务和智能制造解决方案服务商入驻，打造企业数字化转型创新中心，聚集大数据、人工智能、AR/VR等新一代信息技术应用，建立工业大数据、智能制造、云服务、物联网、企业工业互联网示范项目案例等示范展区，呈现企业数字化转型全要素解决方案，推动智能制造向高端化发展，并通过区域产业联动，鼓励市内企业优先使用本地的系统解决方案，催生地区企业的新业态和新模式。 | 市发改委、商务局 | 各镇（区、街道）、市各有关部门和单位 |
| 产业 生态 体系 建设 | 整合目前企业层面已有的港口服务系统，强化与口岸单位对接，实现港口业务数字化，提升竞争软实力，确保物流链畅通。搭建公共信息服务平台，连接政府部门、社会金融服务机构、物流企业和各类货运企业，打造“数字物流港”。规范企业运营行为，汇聚采购、维修、供应商、成本核算等环节数据，实现线上办单、结算、远程支付，提升企业市场竞争力。深化AI技术在集装箱码头的识别应用，实现码头前沿箱体自动化定位，高效卸货等功能。升级如皋港务集团安全信息系统升级，推动物流方定位、操作人员定位，作业范围外自动报警等，切实提升安全管理水平。搭建绿色配送系统，汇聚政府服务、交通信息服务、电子通行证等数据，对人、车、货、物进行全面感知，实现点到点全程管理，构筑“智慧化+共享化”智慧物流系统。 | 市住建局 | 市商务局 |
| 网络 安全 体系 建设 | 持续推进全市网络安全体系建设，优化完善电子政务外网安全中心功能，全面提高市电子政务外网的整体安全防护能力。推进数据安全防护体系建设，落实数据分类分级管理制度，构筑数据全生命周期安全防护体系。强化自主可控技术和产品应用，积极推进符合国家标准要求的密码应用。 | 市委网信办、市域社会治理现代化指挥中心 | 市委机要局、市公安局 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

市检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室　　　            2023年5月19日印发